曹超强工作周报

|  |
| --- |
| 工作时间:2019.4.29-2019.5.5 |
| 本周内容:   1. 添加zuul网关，config配置。 2. 添加auth鉴权中心。 3. 学习redis缓存。 |
| 下周计划:  1.整合各个服务并发布。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2019.4.23-2019.4.29 |
| 本周内容:  1.更改仓库，重构后端代码，并根据需求添加channel、content实体，完成业务逻辑和rest API  2.查找斯坦福大学CoreNLP的jar包并包装成服务。 |
| 下周计划:   1. 解决Corenlp处理中文时内存溢出。 2. 添加zuul网关。Config server。 3. 学习redis并在项目中使用redis缓存。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.10.29-2018.11.4 |
| 本周内容:项目部署至jenkins，spring cloud服务注册，spring cloud config全局文件配置。 |
| 下周计划:部署服务注册实现注册界面并部署至jenkins。 |
| 建议：自身多多努力吧。 |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.11.4-2018.11.11 |
| 本周内容:拉取git上的ace-security前后端项目并在本地运行，通过学习项目源码了解了作者的大概思路，并学习JWT，前后端分离的权限控制，智能网关，注册服务。 |
| 下周计划:继续学习ace-security源码，将模块加入到本项目。 |
| 建议：对于前后端分离的权限控制部分，用户登录如何使用redis缓存拿到用户所有权限比较迷惑。 |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.11.12-2018.11.18 |
| 本周内容:  1.对角色权限模块的数据库设计以及业务模块基本完成，不过还有待补充。  2.前端得到后台用户权限数据生成相应的页面。 |
| 下周计划:完成前后端对用户权限的控制之后改善后台注册中心，路由网关模块。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.11.19-2018.11.25 |
| 本周内容:   1. 通过spring cloud 注册中心可以使用feign调用远程服务。 2. 搭建自己的服务注册页面，并监控服务状态。 |
| 下周计划:部署jenkins并获取远程服务，对接口测试。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.11.26-2018.12.2 |
| 本周内容:   1. 完成后端对用户权限的控制,实现不同用户具有不同可访问资源。 2. 更改服务注册方式，部署项目到服务器但是失败。 |
| 下周计划:部署jenkins并获取远程服务，让其他小组进行服务注册，和接口注册。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.12.3-2018.12.9 |
| 本周内容:  1.使用Jenkins部署后台项目到远程服务器。  2.深入学习spring cloud组建，对服务进行监控。 |
| 下周计划:部署前端项目，添加服务。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.12.10-2018.12.16 |
| 本周内容:  1.使用Jenkins部署前端项目到远程服务器。  2.学习docker容器化，解决上周问题。 |
| 下周计划:完善服务注册功能。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.12.24-2018.12.30 |
| 本周内容:   1. 复习备考 2. 学习使用docker构建镜像，并发布服务。 3. 完善后端服务管理部分。 |
| 下周计划:  1.实现接口的注册，供其他小组使用。  2.部署前后端程序到服务器。  3.深入学习spring cloud为后续的服务监控部分打基础。 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.12.31-2018.1.6 |
| 1. 后端实现自动化部署并在docker发布，前端在tomcat下部署，未实现自动化。   2.项目整合。 |
| 下周计划:  填写模块文档 |
| 建议： |

|  |
| --- |
| 工作时间:2018.1.7-2018.1.13 |
| 本周内容:   1. 配合前端完善后端功能。 2. 写服务管理部分的文档。 |
| 下周计划:  查漏补缺，准备验收。 |
| 建议： |