18-19-2软件工程实训（2）

第11周周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zutnlp\_platform | | | | | | |
| **指导讨论记录** | 时间 | 2019/5/6 | 地点 | 软件工程实训室 | 指导教师 | 刘小明 |
| 1. 整体汇报上周工作情况 2. 对工作中的问题提出指导建议 3. 项目加入新功能 | | | | | |
|  | | | | | |
| **上周工作总结** | 1. 修改整体样式 2. 模板样式整体数据跑通 | | | | | |
| **上周存在问题** | 1． 详情页面的逻辑还未实现 | | | | | |
| **本周工作计划** | 1. 实现详情页面逻辑 2. 进一步修改样式 | | | | | |

18-19-2软件工程实训（2）

第10周周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zutnlp\_platform | | | | | | |
| **指导讨论记录** | 时间 | 2019/4/29 | 地点 | 软件工程实训室 | 指导教师 | 刘小明 |
| 1. 汇报上周整体工作 2. 查看整体项目效果 | | | | | |
|  | | | | | |
| **上周工作总结** | 1. 二级菜单页面完成 2. 问题修改成功 | | | | | |
| **上周存在问题** | 1．样式还有很大问题 | | | | | |
| **本周工作计划** | 1调整样式   1. 三级菜单完成 2. 整体模板出来 | | | | | |

18-19-2软件工程实训（2）

第9周周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zutnlp\_platform | | | | | | |
| **指导讨论记录** | 时间 | 2019/4/22 | 地点 | 软件工程实训室 | 指导教师 | 刘小明 |
| 1.    整体汇报上周工作情况  2.    对工作中的问题提出指导建议  3.要求下周看整体效果 | | | | | |
|  | | | | | |
| **上周工作总结** | 1.进行前后端数据交互 2.修改前端模板  3.出整体效果图 | | | | | |
| **上周存在问题** | 1．样式方面存在很大的问题  2.两个二级页面未实现 | | | | | |
| **本周工作计划** | 1实现二级页面  2.出现整体效果 3.修改样式 | | | | | |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间：2019.1.3 ~2019.1.6 |
| 本周工作：  1．添加权限分配功能，并进行测试 |
| 下周计划：  **1．写一系列的文档** |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）： |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间：2018.12.24~2018.12.30 |
| 本周工作：  1.学习了解微前端相关知识  2.用户状态定义相关内容 |
| 下周计划：  **1.重构请求方法**   1. **状态管理与后端相结合** 2. **着手尝试前端整合** |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：   1. 后端和前端不能很好连贯起来 2. **后端的token还没有实现分配** |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间：2018.12.2~2018.12.9 |
| 本周工作：   1. 前后台用户关联完成 2. 显示用户组下用户 3. 学习vuex相关知识 4. 尝试用户状态管理 |
| 下周计划：   1. 完成用户的状态管理 2. 登陆时的用户权限分配 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：  1.前端对用户的状态不是很清晰 |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间：2018.11.26 ~2018.12.2 |
| 本周工作：   1. 重新架构用户组页面（删除用户类型） 2. **用户组用户的显示** 3. **移除用户组下面的用户** 4. **关联用户（接口有问题）** |
| 下周计划：   1. 解决用户关联问题 2. 实现用户组员的资源的分配 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：  1.用户关联前端的接口有问题（错误为解决） |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间： |
| 本周工作：   1. 登录页面能够与后台交互 2. 用户页面后台能够数据展示 3. 用户能够实现删除，增加操作 4. 用户组前端部分实现 |
| 下周计划：   1. 增加、删除进一步完善 2. 用户组的界面继续展现 3. 前端查找方法实现 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：   1. 前端用户的删除有问题 2. 前端的查找具体的id值的设置 3. 前端树状结构理解的还不是很清楚 |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间： 2018.11.4~2018.11.11 |
| 本周工作：   1. 登录页面能够与后台交互 2. 用户页面后台能够数据展示 3. 用户能够实现删除，增加操作 4. 用户组前端部分实现 |
| 下周计划：   1. 增加、删除进一步完善 2. 用户组的界面继续展现 3. 前端查找方法实现 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：   1. 前端用户的删除有问题 2. 前端的查找具体的id值的设置 3. 前端树状结构理解的还不是很清楚 |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间： 2018.11.11~2018.11.18 |
| 本周工作：   1. 用户前端实现过滤器查找 2. 用户添加的问题解决 3. 用户组主页面结构布局完成 4. 前端用户的id展示问题解决 |
| 下周计划：   1. 实现用户组前端增加、删除功能实现 2. 进行过滤器，查找树结构节点 3. 关联用户的布局 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：   1. 后端用户查找参数，行该增加 2. 前端的删除时，行的计算 3. 邮箱验证是否在前端做 |

# 许孟琪工作周报

|  |
| --- |
| 时间： 2018.11.19~2018.11.25 |
| 本周工作：   1. 过滤查找前后台跑通 2. 增加用户组的删除、编辑功能 3. 增加菜单模块 4. 修改用户的界面样式 5. 增加菜单功能（增加、修改） |
| 下周计划：   1. 用户组的功能，跑通前后台 2. 菜单模块进一步设计 3. 权限功能进一步设计 |
| 问题或建议（写遇到的问题、瓶颈、改善建议）：   1. 权限的实现，逻辑处理还是有困难 2. 关联的资源还不是很清楚 |